# Plán kontrolních prohlídek stavby

Název akce: Výstavba chodníku k MŠ Újezd u Brna

Investor: **Město Újezd u Brna**

Sídlo: Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna

Zastoupen: [Ing.](https://www.obecpuklice.cz/pauzarova-katerina/o-1002) Karel Vévar - místostarosta obce

IČO: 00282740

Telefon:  724 183 499  
E-mail:  [mistostarosta2@ujezdubrna.cz](mailto:mistostarosta2@ujezdubrna.cz)

Místo stavby: Újezd u Brna

Katastrální území: k.ú. Újezd u Brna

Kraj: Jihomoravský

Pověřený úřad s roz. prav.: Šlapanice

Stavební úřad: Obecní úřad Sokolnice – Stavební úřad

Charakter stavby: Výstavba chodníku

Předpokládané zahájení stavby je r. 2021 dle možností investora.

Plán kontrolních prohlídek stavby:

Návrh termínů kontrolních prohlídek stavby:

• 1. KP – Předání staveniště, zahájení stavby

• 2. KP - Kontrola zhutnění zemní pláně určené pro stavbu

• 3. KP – Po vybudování konstrukčních vrstev s požadovaným zhutněním (před vytvořením finálních povrchů).

• 4. KP - Po vybudování finálního povrchu ploch.

• 5. KP – Konečné předání stavby

Další kontrolní prohlídky budou určeny ve vztahu na potřeby stavby v návaznosti na podrobný harmonogram stavby zpracovaný dodavatelem.

O vykonaných kontrolních prohlídkách na stavbě bude vedena jednoduchá evidence, ze které bude patrné, kdy se kontrolní prohlídka uskutečnila, které stavby se týkala a jaký je její výsledek.

Doporučený seznam účastníků na kontrolních prohlídkách stavby:

Investor (Město Újezd u Brna), technický dozor stavby určený investorem, zhotovitel stavby, MěÚ Šlapanice – Silniční správní úřad - speciální stavební úřad.

Pozn.: Termíny kontrolních dní lze během stavby dle potřeby měnit jen s výslovným souhlasem investora!!! Investor, resp. technický dozor stavby může vyzvat i jiné účastníky na jakýkoliv kontrolní den dle svého vlastního uvážení.